# ST ZAPS 02:2021

STANDARD STORITEV ZAPS

Vrednotenje storitev na področju arhitekturnega 
in krajinskoarhitekturnega projektiranja

Januar 2022

# Predgovor

Drugi zvezek ST ZAPS prinaša enoten način določanja cen storitev na področju arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja. Enotni način določanja cen za posamezne storitve, določene s standardom ZAPS, namreč zagotavlja primerljivost storitev, ki se ponujajo na trgu.

Standard ne določa minimalnih cen storitev, temveč podroben opis nalog (ST ZAPS 01:2021) in najmanjše število ur, ki so potrebne, da se storitev kvalitetno izvede (ST ZAPS 02:2021). Tudi vrednost posamezne ure ni predpisana, ampak se določi svobodno, pri čemer je treba upoštevati veljavno delovno, finančno in drugo zakonodajo. Cilj tega standarda torej ni dvigovanje cen na trgu dela, temveč primerljivost in dvigovanje ravni storitev na področju arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja.

# Kazalo vsebine

Predgovor	2

Kazalo vsebine	3

1	UVOD	5

2	UPORABA STANDARDA	5

3	SPLOŠNA PRAVILA DOLOČANJA VREDNOSTI STORITEV	5

3.1	Izračun vrednosti normirane ure (NU)	5

3.2	Upravičeni stroški za izračun vrednosti ene NU	6

3.3	Osnovne in posebne storitve	6

3.4	Osnove za izračunavanje izhodiščnega števila NU za osnovne storitve	7

3.5	Obseg storitev	7

3.6	Obračunski stroški	7

3.7	Cenovni razredi	7

3.8	Interpolacija	8

3.9	Ločeno naročanje nekaterih podfaz	8

3.10	Naročanje posameznih osnovnih storitev	8

3.11	Naročanje večjega števila objektov	8

3.12	Spremembe obsega storitev	9

3.13	Prenova	9

3.14	Uporaba BIM procesov	9

3.15	Vključevanje izdelovalcev drugih načrtov v pogodbo	9

3.16	Dodatni stroški	10

3.17	Končno število NU	10

4	STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA STAVB IN NOTRANJE OPREME	12

4.1	Obračunski stroški	12

4.2	Delitev na faze in podfaze	12

4.3	Določanje cenovnega razreda	13

4.4	Prenova	14

4.5	Naročila s področja projektiranja stavb in ureditve odprtega prostora ali s področja projektiranja stavb in notranje opreme	14

4.6	Tabela NU – stavbe in notranja oprema	15

4.7	Seznam objektov – stavbe	16

4.8	Seznam objektov – notranja oprema	18

5	STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA UREDITEV ODPRTEGA PROSTORA	21

5.1	Obračunski stroški	21

5.2	Delitev na faze in podfaze	21

5.3	Določanje cenovnega razreda	22

5.4	Prenova	22

5.5	Tabela NU – odprti prostor	23

5.6	Seznam objektov – objekti odprtega prostora	24

6	STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV	27

6.1	Obračunski stroški	27

6.2	Delitev na faze in podfaze	27

6.3	Določanje cenovnega razreda	28

6.4	Prenova	28

6.5	Tabela NU – inženirski objekti	29

6.6	Seznam objektov – inženirski objekti (izbor)	30

7	STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA OBJEKTOV PROMETNE INFRASTRUKTURE	35

7.1	Obračunski stroški	35

7.2	Delitev na faze in podfaze	36

7.3	Določanje cenovnega razreda	36

7.4	Prenova	37

7.5	Tabela NU – objekti prometne infrastrukture	37

7.6	Seznam objektov – objekti prometne infrastrukture	38

8	VIRI IN LITERATURA	40

## UVOD

Standard določa način vrednotenja storitev na področju arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja. Namenjen je pripravi ponudb in pogodb, ki obsegajo storitve s teh področij.

Storitve, vrednotene v tem standardu, so razdeljene na faze in podfaze življenjskega cikla objektov in so podrobno opisane v standardu ST ZAPS 01:2021. Storitve se vrednotijo tako, da se izračuna čas, izražen v urah, ki je glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti gradnje potreben za to, da se storitev opravi.

Normativi oziroma normirane ure (NU) za storitve so določene izkustveno, vrednost posamezne storitve pa se izračuna tako, da se število ur pomnoži s ceno za uro dela, ki jo vsak ponudnik določi samostojno, pri čemer je treba upoštevati veljavno delovno, finančno in drugo zakonodajo.

Osnova za vrednotenje storitev so stroški gradnje, razdeljeni v stroškovne skupine (glej ST ZAPS 01:2021, Priloga 1), cenovni razredi in pribitki, opisani v tem standardu.

## UPORABA STANDARDA

Uporaba standarda ni obvezna. Kadar se standard uporablja za izdelavo ponudbe ali pogodbe, ga je treba upoštevati v celoti. V primeru drugačnega dogovora z naročnikom je treba navesti, v katerem delu je standard upoštevan, v katerem delu pa storitev od njega odstopa.

## SPLOŠNA PRAVILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI STORITEV

### Izračun vrednosti NORMIRANE URE

Normirane ure, potrebne za izvedbo storitve (NU), pomenijo v urah izražen čas, ki ga za izvedbo storitve potrebuje ena oseba.

Vrednost NU predstavlja povprečno bruto vrednost projektantske ure in pomeni povprečno vrednost dela ene osebe ob upoštevanju vseh upravičenih stroškov. Vrednost normirane ure si ponudnik izračuna glede na značilnosti svojega poslovanja. V posameznem biroju imajo posamezne osebe lahko različne vloge in zato lahko tudi različne prejemke, normirana ura pa pomeni srednjo vrednost, kakršno biro zaračunava za svoje storitve.

Pri izračunu vrednosti NU je treba upoštevati veljavno finančno, delovno in drugo zakonodajo, kar ob upoštevanju vseh upravičenih stroškov zagotavlja ustrezno plačilo za opravljeno storitev.

### Upravičeni stroški za izračun vrednosti NU

Upravičeni stroški so stroški, ki jih je treba upoštevati pri določanju vrednosti NU. To so zlasti:

- stroški dela,

- stroški delovnih prostorov,

- stroški osnovnih sredstev in programske opreme,

- stroški poslovanja in opravljanja dejavnosti (zavarovanja, računovodstvo, članarine, takse ipd.),

- finančni stroški (davki, posojila, garancije ipd.),

- potni stroški,

- odvetniške in notarske storitve ter druga svetovanja v zvezi z vodenjem podjetja,

- stroški izobraževanj,

- stroški natečajev,

- stroški promocije,

- rizični fond (kazni, odškodnine),

- drobni material.

### Določanje vrednosti Osnovnih in posebnih storitev

Storitve v podfazah so razdeljene na osnovne storitve, ki se običajno opravijo v celotnem obsegu, in posebne storitve, ki se naročajo posebej. Izjema je faza 0 Pobuda, v kateri so zaradi njene specifičnosti vse storitve uvrščene med posebne storitve.

Vrednosti osnovnih storitev za faze od 1 do 5 se izračunavajo tako, da se določi potrebno število NU, nato pa se število NU za vsako podfazo pomnoži z vrednostjo ene NU v evrih.

Vrednosti posebnih storitev in kakršnihkoli svetovalnih storitev ter vrednosti osnovnih storitev za fazi 0 in 6 se lahko navedejo samo v evrih. Vrednosti teh storitev se določajo prosto.

Standard v nadaljevanju opisuje le izračun števila NU za osnovne storitve v fazah od 1 do 5.

### Osnove za izračunavanje števila NU za osnovne storitve

- Določijo se obračunski stroški za projektiranje vsakega posameznega objekta, za podporno oziroma tehnično projektiranje ter za izdelavo dopolnilnih gradiv, študij in elaboratov.

- Določijo se cenovni razredi.

- Na podlagi obračunskih stroškov in cenovnih razredov se v skladu s tem standardom določi izhodiščno število NU, potrebnih za izvedbo vseh osnovnih storitev v fazah od 1 do 5 za projektiranje vsake posamezne vrste objektov (stavbe, notranja oprema, odprti prostor itd.), za podporno oziroma tehnično projektiranje (projektiranje gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih inštalacij ter tehnologije) ter za izdelavo dopolnilnih gradiv, študij in elaboratov (gradbena fizika, zaščita pred hrupom, požarna varnost itd.).

- Izhodiščno število NU se nato razdeli na posamezne faze in podfaze v skladu z odstotnimi vrednostmi, določenimi za vsako vrsto objektov oziroma vrsto projektiranja posebej v nadaljevanju tega standarda.

- Izračunano število NU za posamezno fazo se po potrebi pomnoži z ustreznimi pribitki, ki se nanašajo na celoto ali na posamezne faze (na primer uporaba BIM procesov, ki se nanaša le na fazo 2 Projektiranje).

### Obseg storitev

Pogodbeni stranki s pisno pogodbo opredelita obseg storitev z navedbo faz oziroma podfaz ter obseg projektiranja, ki se naroča. Šteje se, da se v vsaki podfazi običajno opravijo vse osnovne storitve. Nabor naročenih posebnih storitev se v vsakem posameznem primeru opredeli s pogodbo, prav tako se s pogodbo opredelijo tiste osnovne storitve, ki v dogovoru z naročnikom niso naročene. Na primer, če se ne naroči storitev vodenja projektiranja in se to izrecno navede v pogodbi, se vodenje projektiranja od projektanta ne pričakuje, čeprav spada vodenje v sklop osnovnih storitev.

### Obračunski stroški

Obračunski stroški so del skupnih stroškov nameravane gradnje in so osnova za izračun števila potrebnih NU za posamezna področja projektiranja ter vključujejo tudi vse s temi stroški povezane stroške. Vrednost obračunskih stroškov se določi na podlagi dejanskih stroškov gradnje že izvedenih primerljivih objektov ob upoštevanju gibanja cen na področju gradbenih storitev. Obračunski stroški ne vsebujejo DDV.

V obračunskih stroških je treba smiselno upoštevati obseg in vrednost del za obravnavane dele povezanih objektov. Obseg obravnavanih delov povezanih objektov je treba določiti in se o njem pisno dogovoriti. Način določanja obračunskih stroškov za posamezne vrste objektov je opisan v nadaljevanju.

### Cenovni razredi

Pri projektiranju objektov se določijo naslednji cenovni razredi:

razred I:		zelo nizke zahteve za projektiranje,

razred II: 	nizke zahteve za projektiranje,

razred III: 	povprečne zahteve za projektiranje,

razred IV: 	visoke zahteve za projektiranje,

razred V: 	zelo visoke zahteve za projektiranje.

Cenovni razredi se določijo glede na merila za ocenjevanje, pri čemer je treba upoštevati predvsem sezname standardnih primerov. Merila za ocenjevanje in seznami standardnih primerov za posamezne vrste objektov so opisani v nadaljevanju.

### Interpolacija

Najnižje in najvišje število NU za vmesne vrednosti obračunskih stroškov, podane v tabelah, se določita z linearno interpolacijo.

### Ločeno naročanje nekaterih podfaz

Kadar se podfaze 2.1 Snovanje, 2.2 Idejno projektiranje, 2.3 Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj, 2.4 Projektiranje za izvedbo ali 4.2 Izvajanje gradnje naročijo samostojno, se ustrezni odstotni delež NU določi na naslednji način:

- Za podfazo 2.1 Snovanje se lahko določi največ seštevek odstotnih vrednosti za podfazo 2.1 Snovanje in podfazo 1.1 Zagon.

- Za podfazo 2.2 Idejno projektiranje se lahko določi največ seštevek odstotnih vrednosti za podfazo 2.2 Idejno projektiranje in podfazo 2.1 Snovanje.

- Za podfazo 2.3 Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj se lahko določi največ seštevek odstotnih vrednosti za podfazo 2.3 Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj in podfazo 2.2 Idejno projektiranje.

- Za podfazo 2.4 Projektiranje za izvedbo se lahko določi največ seštevek odstotnih vrednosti za podfazo 2.3 Projektiranje za izvedbo in podfazo 2.2 Idejno projektiranje.

- Za podfazo 4.2 Izvajanje gradnje, kadar gre za načrtovanje stavb, se lahko določi največ seštevek odstotnih vrednosti za podfaze 4.2 Izvajanje gradnje, 1.1 Zagon in 2.1 Snovanje.

### Naročanje posameznih osnovnih storitev

Če izvajalec ne prevzame v izdelavo vseh osnovnih storitev kake faze, se lahko za izdelavo prevzetih osnovnih storitev zaračuna in plača le vrednost storitev, ki ustreza deležu prevzetih osnovnih storitev v celotni fazi storitve. Enako velja, če izvajalec v izdelavo ne prevzame vseh bistvenih sestavnih delov posameznih osnovnih storitev.

### Naročanje večjega števila objektov

Če naročilo vključuje več različnih objektov, se število NU izračuna za vsak objekt posebej ob upoštevanju določil tega standarda.

Če naročilo vključuje več primerljivih objektov s pretežno podobnimi pogoji projektiranja, ki se jim lahko določi isti cenovni razred in ki bodo projektirani in zgrajeni v enakih ali zelo podobnih okoliščinah glede na čas ali lokacijo, se število NU izračuna na podlagi vsote obračunskih stroškov.

Če naročilo vključuje več v bistvenem delu enakih objektov, ki se načrtujejo in gradijo v enakih ali zelo podobnih okoliščinah glede na čas ali lokacijo, ali če gre za več objektov v skladu s tipsko ali serijsko gradnjo, je treba prvo do četrto ponovitev vrednosti NU za fazi 1 in 2 znižati za 50 odstotkov, peto do sedmo ponovitev za 60 odstotkov in vsako naslednjo ponovitev za 90 odstotkov.

Če naročilo vključuje osnovne storitve, ki so bile že predmet drugega naročila med pogodbenima strankama za v bistvenem delu enak objekt, se za novo naročilo uporabijo določila prejšnjega odstavka, tudi če osnovne storitve niso bile izvedene v enakih ali zelo podobnih okoliščinah glede na čas ali lokacijo.

### Spremembe obsega storitev

Če se obseg naročene storitve spremeni in če se zato spremenijo obračunski stroški ali površine, se število NU za osnovne storitve izračuna na podlagi spremenjenih izhodišč oziroma spremenjene projektne naloge. Za novi obseg storitev mora biti sklenjen pisni dogovor.

### Prenova

Tudi kadar gre za prenovo objektov, se število NU za osnovne storitve določi glede na obračunske stroške, cenovni razred in faze storitev v skladu z ustrezno tabelo NU.

V primeru osnovnih storitev za prenovo objektov se lahko sklene pisni dogovor, da se število NU za gradbeni nadzor poveča za največ 50 odstotkov, za druge storitve pa za odstotek, določen v posameznih poglavjih v nadaljevanju tega standarda.

Če dogovor o povečanju potrebnega števila NU za posamezne storitve ni bil dosežen, se upošteva 20-odstotno povečanje števila NU glede na vsaj povprečno zahtevnost.

### Uporaba BIM procesov

Kadar se pri projektiranju objektov uporabljajo BIM procesi, se število NU v vseh podfazah faze 2 Projektiranje poveča za 10 do 40 odstotkov:

| LOD 100 | 10 % |
| --- | --- |
| LOD 200 | 20 % |
| LOD 300 | 25 % |
| LOD 400 | 30 % |
| LOD 500 | 40 % |

### Vključevanje izdelovalcev drugih načrtov v pogodbo

Investitor lahko o projektantskih storitvah sklene enotno pogodbo, ki poleg načrta arhitekture ali krajinske arhitekture vsebuje tudi vse druge potrebne načrte, kot so načrti gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih inštalacij, ter druge načrte, elaborate in študije, lahko pa z vsakim posameznim izdelovalcem sklene ločeno pogodbo.

Običajna praksa pri nas je, da projektant arhitekture ali krajinske arhitekture nastopa kot nosilec posla, izdelovalci drugih načrtov pa kot podizvajalci arhitekta oziroma krajinskega arhitekta. S tem projektant arhitekture oziroma krajinske arhitekture prevzame tudi poslovna tveganja, povezana z možnimi investitorjevimi neplačili (nosilec posla bo kljub neplačilu dolžan podizvajalcem plačati njihove deleže), in tveganja slabo opravljenega dela podizvajalcev (v primeru, da investitor razdre pogodbo po krivdi enega izmed podizvajalcev, bo nosilec posla dolžan plačati druge podizvajalce, ostal pa bo tudi brez plačila za lastno delo).

Ob tem pogodbeni prevzem vseh podizvajalcev prinaša tudi dodatna režijska dela zaradi iskanja podizvajalcev in sklepanja pogodb z njimi. Poudariti je treba, da pri tem ne gre za koordinacijo in vodenje projektiranja – ta storitev je potrebna tudi v primeru, da ima naročnik z vsakim projektantom sklenjeno ločeno pogodbo.

Pri enotni pogodbi o projektiranju v primerjavi z oddajo ločenih naročil izdelovalcem posameznih načrtov nosilec posla od investitorja prevzame tveganja in dodatna režijska dela. Zato je smiselno, da se vključevanje izdelovalcev drugih načrtov kot podizvajalcev tudi zaračuna. Oddaja enotnega naročila izdelave projektne dokumentacije z vsemi podizvajalci je podobna oddaji naročila za gradnjo hiše z določbo »ključ v roke«.

V takšnem primeru se izhodiščno število NU glede na obseg drugih načrtov poveča za 2 do 8 %.

### Dodatni stroški

Poleg vrednosti storitev iz teh navodil lahko izvajalec zaračuna tudi dodatne stroške, potrebne za izvedbo naročila. Dodatne stroške je treba opredeliti s pogodbo in vključujejo zlasti:

- stroške pošiljanja, stroške prenosa podatkov,

- stroške izdelave oziroma razmnoževanja risb in pisnih dokumentov, stroške zapisa podatkov na elektronske nosilce,

- potne stroške za potovanja, ki presegajo razdaljo 15 kilometrov od kraja izvajalca, v višini kilometrin po veljavni uredbi, ki določa povračila stroškov, razen če so dokazani višji stroški.

Dodatni stroški se lahko zaračunajo pavšalno ali po posameznih postavkah. Zaračunajo se na podlagi podrobnih dokazil, razen če je pri oddaji naročila sklenjen pisni dogovor o pavšalni poravnavi.

### Končno število NU

Končno število NU mora biti določeno v okviru najvišjega in najnižjega števila NU, opredeljenega s tem standardom. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.

Najnižje potrebno število NU, opredeljeno v tem standardu, se lahko v izjemnih primerih, opisanih v nadaljevanju, zniža s pisnim dogovorom.

Najvišje potrebno število NU, opredeljeno v tem standardu, se lahko s pisnim dogovorom preseže samo v primeru izjemne zapletenosti ali čezmernega trajanja storitev (na primer zaradi čakanja na sprejetje prostorskega akta), pri čemer se okoliščine, ki so bile že upoštevane pri uvrstitvi v ustrezni cenovni razred ali pri razvrstitvi znotraj najnižjega in najvišjega števila NU, ne upoštevajo ponovno.

Če so obračunski stroški zunaj obsega, določenega s tem standardom, je število NU oziroma vrednost storitev stvar dogovora med pogodbenima strankama.

Pri projektantskih rešitvah, ki vključujejo tehnološko ekonomične ali okolju prijazne rešitve in omogočajo bistveno znižanje stroškov izvedbe, pri tem pa se ne zmanjšujejo s pogodbo določene zahteve, je mogoče skleniti pisni dogovor o plačilu za uspešnost. Plačilo za uspešnost lahko doseže do 20 odstotkov pogodbene vrednosti.

## STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA STAVB IN NOTRANJE OPREME

Storitve na področju projektiranja stavb in notranje opreme obsegajo storitve za gradnjo novega objekta ali dela objekta ter za prenovo obstoječega objekta ali njegovega dela.

Za storitve na področju projektiranja notranje opreme se štejeta projektiranje ali izbor notranje opreme brez posegov v obstoječo arhitekturno zasnovo ali konstrukcijo objekta.

### Obračunski stroški

Pri izračunu števila NU za osnovne storitve na področju projektiranja stavb se upoštevajo stroški gradbeno-obrtniških del oziroma stroški stroškovne skupine C. Dodatno se kot obračunski stroški pri projektiranju stavb upoštevajo tudi stroški tehnične opreme (inštalacijska dela in tehnologija) stroškovne skupine D, ki jih izvajalec strokovno ne načrtuje niti ne nadzira njihove izvedbe, in sicer:

- stroški inštalacijskih del se upoštevajo v celoti do višine 25 odstotkov drugih obračunskih stroškov in

- preostali del teh stroškov se upošteva v višini ene polovice.

Če izvajalec ne projektira niti ne sodeluje pri naročanju teh del niti ne nadzira izvajanja ali namestitve teh del, se v obračunskih stroških ne upoštevajo stroški naslednjih del:

- stroški priprave zemljišča,

- stroški izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo,

- stroški izvedbe ureditve odprtega prostora,

- stroški izvedbe notranje opreme.

Pri izračunu števila NU za osnovne storitve na področju projektiranja notranje opreme se upoštevajo stroški izvedbe notranje opreme oziroma stroški stroškovne skupine F.

### Delitev na faze in podfaze

Število NU za osnovne storitve za faze od 1 do 5 se razdeli v skladu s spodaj navedenimi odstotnimi vrednostmi od izhodiščnega števila NU, določenega v poglavju 4.6:

|  | STAVBE | NOTRANJA OPREMA |
| --- | --- | --- |
| 1 ZAGON | 2 % | 2 % |
| 1.1 Zagon projekta | 0,5 % | 0,5 % |
| 1.2 Študija izvedljivosti | 1,0 % | 1,0 % |
| 1.3 Opredelitev | 0,5 % | 0,5 % |
| 2 PROJEKTIRANJE | 60 % | 61 % |
| 2.1 Snovanje | 7 % | 8 % |
| 2.2 Idejno projektiranje | 15 % | 15 % |
| 2.3 Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj | 3 % | 0 % |
| 2.4 Projektiranje za izvedbo | 30 % | 30 % |
| 2.5 Priprava gradiv za naročilo gradnje | 5 % | 8 % |
| 3 Naročanje | 4 % | 3 % |
| 3.1 Naročilo tehnološke opreme | 1 % | 1 % |
| 3.2 Gradbena pogodba | 3 % | 2 % |
| 4 Gradnja | 32 % | 32 % |
| 4.1 Priprava gradnje | 1 % | 1 % |
| 4.2 Izvajanje gradnje | 26 % | 28 % |
| 4.3 Poskusno obratovanje | 1 % | 1 % |
| 4.4 Predaja objekta | 2 % | 2 % |
| 4.5 Dovoljenje za uporabo | 2 % | 0 % |
| 5 Uporaba | 2 % | 2% |
| 5.1 Obratovanje | 1 % | 1 % |
| 5.2 Vzdrževanje | 1 % | 1 % |

### Določanje cenovnega razreda

Cenovni razred za osnovne storitve na področju projektiranja stavb se določi po naslednjih merilih za ocenjevanje:

- zahteve glede umeščanja v prostor,

- število funkcionalnih območij,

- oblikovna zahtevnost,

- konstrukcijska zahtevnost,

- zahtevnost inštalacij,

- zahtevnost zaključnih del.

Pri določanju cenovnega razreda je treba upoštevati standardne primere v seznamu objektov v poglavju 4.7. Če je za posamezno stavbo mogoče določiti različne cenovne razrede in obstaja dvom, v kateri cenovni razred se lahko stavba uvrsti, je treba cenovni razred določiti po zgornjih merilih s točkovanjem. Točkuje se na naslednji način:

- po merilih za ocenjevanje iz 1. ter 4. do 6. točke vsakokrat do 6 točk in

- po merilih za ocenjevanje iz 2. in 3. točke vsakokrat do 9 točk.

Cenovni razred za osnovne storitve na področju projektiranja notranje opreme se določi glede na naslednja merila za ocenjevanje:

- število funkcionalnih območij,

- zahteve glede oblikovanja svetlobe,

- zahteve glede razporeditve in odnosov med prostori,

- zahteve glede inštalacij,

- zahteve glede barv in materialov,

- konstruktivno oblikovanje detajlov.

Pri določanju cenovnega razreda je treba upoštevati standardne primere v seznamu objektov v poglavju 4.8. Če je za projektiranje notranje opreme mogoče določiti različne cenovne razrede in obstaja dvom, v kateri cenovni razred se lahko notranja oprema uvrsti, je treba cenovni razred določiti glede na merila s točkovanjem. Točkuje se na naslednji način:

- po merilih za ocenjevanje iz 1. do 4. točke vsakokrat do 6 točk in

- po merilih za ocenjevanje iz 5. in 6. točke vsakokrat do 9 točk.

Cenovni razred za projektiranje stavbe in notranje opreme se določi na podlagi seštevka ocenjevalnih točk:

cenovni razred I: 	do 10 točk,

cenovni razred II: 	od 11 do 18 točk,

cenovni razred III: 	od 19 do 26 točk,

cenovni razred IV: 	od 27 do 34 točk,

cenovni razred V: 	od 35 do 42 točk.

### Prenova

Za prenovo stavb se lahko v skladu s poglavjem 3.13 za povprečno zahteven projekt sklene pisni dogovor o doplačilu v višini od 3 do 33 odstotkov.

Za prenovo notranje opreme se lahko v skladu s poglavjem 3.13 za povprečno zahteven projekt sklene pisni dogovor o doplačilu v višini od 3 do 50 odstotkov.

### Naročila S področja projektiranja stavb in ureditve odprtega prostora ali S področja projektiranja stavb in notranje opreme

Kadar gre za enotno naročilo osnovnih storitev za projektiranje stavbe in ureditev pripadajočega odprtega prostora in kadar obračunski stroški ureditve odprtega prostora ne presegajo 7.500 evrov, je število NU za osnovne storitve pri projektiranju ureditev odprtega prostora za podfazi 2.1 Snovanje in 2.2 Idejno projektiranje že določeno v okviru maksimalnega števila NU za projektiranje stavb.

Kadar gre za enotno naročilo osnovnih storitev za projektiranje stavbe in notranje opreme za isto stavbo in kadar obračunski stroški notranje opreme ne presegajo 7.500 evrov, je število NU za osnovne storitve projektiranja notranje opreme za podfazi 2.1 Snovanje in 2.2 Idejno projektiranje že določeno v okviru maksimalnega števila NU za projektiranje stavb.

### Tabela NU – stavbe in notranja oprema

Tabela najnižjega in najvišjega števila NU za izvedbo storitev na področju projektiranja stavb in notranje opreme

| OBRAČUNSKI STROŠKI V EUR | CENOVNI RAZRED I |  | CENOVNI RAZRED II |  | CENOVNI RAZRED III |  | CENOVNI RAZRED IV |  | CENOVNI RAZRED V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zelo nizke zahteve |  | Nizke zahteve |  | Povprečne zahteve |  | Visoke zahteve |  | Zelo visoke zahteve |  |
| 25.000 | 39 | 46 | 46 | 54 | 54 | 68 | 68 | 76 | 76 | 83 |
| 35.000 | 53 | 62 | 62 | 73 | 73 | 91 | 91 | 103 | 103 | 112 |
| 50.000 | 73 | 85 | 85 | 101 | 101 | 126 | 126 | 142 | 142 | 154 |
| 75.000 | 104 | 122 | 122 | 145 | 145 | 181 | 181 | 204 | 204 | 222 |
| 100.000 | 135 | 158 | 158 | 188 | 188 | 234 | 234 | 263 | 263 | 287 |
| 150.000 | 194 | 227 | 227 | 269 | 269 | 336 | 336 | 378 | 378 | 412 |
| 200.000 | 250 | 294 | 294 | 348 | 348 | 434 | 434 | 489 | 489 | 532 |
| 300.000 | 359 | 421 | 421 | 500 | 500 | 623 | 623 | 702 | 702 | 764 |
| 500.000 | 565 | 663 | 663 | 786 | 786 | 981 | 981 | 1.104 | 1.104 | 1.201 |
| 750.000 | 808 | 947 | 947 | 1.124 | 1.124 | 1.402 | 1.402 | 1.579 | 1.579 | 1.718 |
| 1.000.000 | 1.040 | 1.218 | 1.218 | 1.446 | 1.446 | 1.803 | 1.803 | 2.031 | 2.031 | 2.210 |
| 1.500.000 | 1.491 | 1.748 | 1.748 | 2.074 | 2.074 | 2.587 | 2.587 | 2.913 | 2.913 | 3.169 |
| 2.000.000 | 1.925 | 2.255 | 2.255 | 2.676 | 2.676 | 3.338 | 3.338 | 3.759 | 3.759 | 4.090 |
| 3.000.000 | 2.752 | 3.225 | 3.225 | 3.827 | 3.827 | 4.773 | 4.773 | 5.375 | 5.375 | 5.848 |
| 5.000.000 | 4.298 | 5.037 | 5.037 | 5.978 | 5.978 | 7.455 | 7.455 | 8.396 | 8.396 | 9.134 |
| 7.500.000 | 6.174 | 7.235 | 7.235 | 8.586 | 8.586 | 10.708 | 10.708 | 12.059 | 12.059 | 13.120 |
| 10.000.000 | 7.978 | 9.350 | 9.350 | 11.095 | 11.095 | 13.838 | 13.838 | 15.583 | 15.583 | 16.954 |
| 15.000.000 | 11.439 | 13.405 | 13.405 | 15.908 | 15.908 | 19.840 | 19.840 | 22.342 | 22.342 | 24.308 |
| 20.000.000 | 14.755 | 17.291 | 17.291 | 20.519 | 20.519 | 25.591 | 25.591 | 28.819 | 28.819 | 31.355 |
| 25.000.000 | 17.961 | 21.048 | 21.048 | 24.977 | 24.977 | 31.151 | 31.151 | 35.080 | 35.080 | - 38.167 |
| 50.000.000 | 29.640 | 34.960 | 34.960 | 41.040 | 41.040 | 51.680 | 51.680 | 57.760 | 57.760 | - 63.080 |
| 100.000.000 | 46.800 | 55.200 | 55.200 | 64.800 | 64.800 | 81.600 | 81.600 | 91.200 | 91.200 | - 99.600 |
| 150.000.000 | 60.840 | 71.760 | 71.760 | 84.240 | 84.240 | 106.080 | 106.080 | 118.560 | 118.560 | - 129.480 |
| 200.000.000 | 68.640 | 80.960 | 80.960 | 95.040 | 95.040 | 119.680 | 119.680 | 133.760 | 133.760 | - 146.080 |

### SEZNAM OBJEKTOV – stavbe

Tabela običajnih cenovnih razredov za stavbe

| STAVBE | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Stanovanjske stavbe |  |  |  |  |  |
| Enostavne in improvizirane konstrukcije za začasno uporabo | x |  |  |  |  |
| # Eno- in dvostanovanjske stavbe, nižji standard |  | x |  |  |  |
| Eno- in dvostanovanjske stavbe, srednji standard |  |  | x |  |  |
| Eno- in dvostanovanjske stavbe, višji standard |  |  |  | x |  |
| Večstanovanjske stavbe ali skupine stanovanjskih stavb v strnjeni pozidavi, nižji standard |  | x |  |  |  |
| Večstanovanjske stavbe ali skupine stanovanjskih stavb v strnjeni pozidavi, srednji standard |  |  | x |  |  |
| Večstanovanjske stavbe ali skupine stanovanjskih stavb v strnjeni pozidavi, višji standard |  |  |  | x |  |
| # Oskrbovana stanovanja, srednji standard |  |  | x |  |  |
| Oskrbovana stanovanja, višji standard |  |  |  | x |  |
| Študentski domovi, skupna nastanitev |  |  | x | x |  |
| 2. Izobraževalne, znanstvene in raziskovalne stavbe |  |  |  |  |  |
| Večnamenske dvorane | x |  |  |  |  |
| Šole s povprečnimi načrtovalskimi potrebami – osnovne, srednje in poklicne šole |  |  | x |  |  |
| Šole z nadpovprečnimi načrtovalskimi potrebami – izobraževalni centri, visoke šole, univerze, akademije |  |  |  | x |  |
| Predavalnice, kongresni centri |  |  |  | x |  |
| Laboratoriji ali inštituti |  |  |  | x | x |
| 3. Poslovne in upravne stavbe |  |  |  |  |  |
| Pisarniške in upravne stavbe, nižji standard |  | x |  |  |  |
| Pisarniške in upravne stavbe, srednji standard |  |  | x |  |  |
| Pisarniške in upravne stavbe, višji standard |  |  |  | x |  |
| Kmetijske stavbe |  |  | x | x |  |
| Parlament, sodna stavba |  |  |  | x |  |
| Stavbe kazenskega sistema |  |  |  | x | x |
| Gasilske in policijske postaje |  |  | x | x |  |
| Hranilniške in bančne poslovalnice |  |  | x | x |  |
| Knjigarne, arhivi |  |  | x | x |  |
| 4. Zdravstvo in varstvo |  |  |  |  |  |
| Večnamenske dvorane | x |  |  |  |  |
| Vrtci |  |  | x |  |  |
| Mladinski centri, mladinski centri za prosti čas |  |  | x |  |  |
| Ustanove za varstvo odraslih, dnevni centri |  |  | x |  |  |
| Domovi za ostarele ali posteljni domovi z medicinskimi tehničnimi pripomočki ali brez njih |  |  | x | x |  |
| Reševalne postaje, ambulante |  | x | x |  |  |
| Prostori za terapijo ali rehabilitacijo, zgradbe za rekreacijo, zdravljenje ali okrevanje |  |  | x | x |  |
| Pomožne bolnišnice |  |  | x |  |  |
| Bolnišnice I. ali II. stopnje oskrbe, bolnišnice posebnega namena |  |  |  | x |  |
| Bolnišnice III. stopnje oskrbe, univerzitetne bolnišnice |  |  |  |  | x |
| 5. Trgovske in gostinske stavbe |  |  |  |  |  |
| Enostavna prodajna skladišča, stojnice, kioski |  | x |  |  |  |
| Diskonti |  |  | x |  |  |
| Trgovski centri, nakupovalni centri, pokrite tržnice, sejemske dvorane |  |  |  | x |  |
| Stavbe za gostinstvo, menze ali kantine |  |  | x | x |  |
| Javne kuhinje, z jedilnicami ali brez njih |  |  |  | x |  |
| Enostavne stavbe za začasno uporabo (bungalovi, stavbe v kampih, hišice na drevesih ali na vodi, glamping hišice ipd.) | x |  |  |  |  |
| Mladinska prenočišča, planinske koče in zavetišča, počitniški domovi |  | x |  |  |  |
| Penzioni, gostišča |  |  | x |  |  |
| Hoteli, moteli |  |  |  | x |  |
| 6. Stavbe za šport in rekreacijo |  |  |  |  |  |
| Preproste tribune |  | x |  |  |  |
| Čolnarne |  | x |  |  |  |
| Telovadnice ali športne dvorane |  |  | x | x |  |
| Večnamenske dvorane |  |  |  | x | x |
| Veliki športni objekti |  |  |  | x | x |
| Notranji bazeni |  |  |  | x | x |
| 7. Gospodarske, industrijske in kmetijske stavbe |  |  |  |  |  |
| Enostavne kmetijske stavbe, na primer poljski skednji | x |  |  |  |  |
| Gospodarske stavbe, hlevi |  | x | x | x |  |
| Rastlinjaki za proizvodnjo |  | x |  |  |  |
| Enostavne zaprte enonadstropne dvorane, delavnice |  | x |  |  |  |
| Posebne stavbe za skladiščenje, na primer hladilnice |  |  | x |  |  |
| Delavnice, obrtne stavbe |  | x | x | x |  |
| Proizvodna stavbe industrije |  |  | x | x | x |
| 8. Stavbe za infrastrukturo |  |  |  |  |  |
| Odprti prehodi, nadkritja, npr. vremenska zavetišča, nadstrešnice | x |  |  |  |  |
| Enostavne garažne stavbe |  | x |  |  |  |
| Parkirne stavbe, garaže, podzemne garaže, vsaka z integriranimi drugimi vrstami uporabe |  | x | x |  |  |
| Potniški centri ali postaje različnih javnih prevozov |  |  |  | x |  |
| Letališča |  |  |  | x | x |
| Energetske centrale, stavbe elektrarn, velike elektrarne |  |  |  | x | x |
| 9. Stavbe za kulturo in obredne stavbe |  |  |  |  |  |
| Paviljoni za kulturne namene |  | x | x |  |  |
| Občinska in četrtna središča, stavbe za kulturo |  |  |  | x |  |
| Obredne stavbe, cerkve |  |  |  | x |  |
| Pokopališke stavbe |  |  |  | x |  |
| Večnamenske dvorane za verske ali kulturne namene |  |  |  | x |  |
| Galerije, kinodvorane |  |  | x | x |  |
| Muzeji |  |  |  | x | x |
| Gledališča, operne in koncertne hiše |  |  |  | x | x |
| Stavbe za radio ali televizijo |  |  |  | x | x |

### Seznam objektov – notranja oprema

Tabela običajnih cenovnih razredov za notranjo opremo

| NOTRANJA OPREMA |  |  | I |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najenostavnejša notranja oprema za začasno uporabo z najpreprostejšo serijsko opremo ali brez nje |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notranja oprema z nizkimi zahtevami glede projektiranja, z uporabo serijsko izdelanega pohištva in opreme preproste kakovosti, brez tehnične opreme |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notranja oprema s povprečnimi zahtevami glede projektiranja, pretežno z uporabo serijsko izdelanega pohištva in opreme ali s povprečno tehnično opremo |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notranja oprema z visokimi zahtevami glede projektiranja, z uporabo serijsko izdelanega pohištva in pohištva visoke kakovosti ali visokokakovostne tehnične opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Notranjost z zelo visokimi zahtevami glede projektiranja, z uporabo kompleksnega pohištva in opreme ali obsežne tehnične opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1. Stanovanjski prostori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Najenostavnejše sobe brez pohištva ali za začasno uporabo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Najenostavnejši prostori brez pohištva ali za začasno uporabo |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preprosti stanovanjski prostori z nizkimi zahtevami glede oblikovanja ali opreme |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovanjski prostori s povprečnimi zahtevami, serijsko opremljene kuhinje |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovanjski prostori v skupnih nastanitvah ali domovih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovanjski prostori z visokimi zahtevami, kuhinje in kopalnice po meri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Predelava podstrešja, zimski vrtovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 2. Izobraževanje, znanstvena in raziskovalna dejavnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preproste odprte dvorane | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shrambe ali pomožni prostori s preprostim pohištvom ali opremo |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupinski prostori, na primer v jaslih, vrtcih, mladinskih centrih, mladinskih domovih, mladinskih hostlih |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Učilnice, predavalnice, seminarske sobe, manjše knjižnice, menze |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Avditoriji, izobraževalni centri, knjižnice, laboratoriji, učne kuhinje z jedilnicami oziroma saloni ali brez, specializirane učilnice s tehnično opremo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Kongresni, konferenčni in seminarski prostori, sejne sobe s pohištvom in opremo po meri ter obsežno tehnično opremo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Znanstvenoraziskovalni prostori z visokimi zahtevami in tehnično opremo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 3. Pisarniški in upravni prostori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Območja notranjih komunikacij | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopirnice, prostori za čistila ali drugi pomožni prostori brez konstrukcijskih elementov |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pisarne, administrativni prostori in lounge s povprečnimi zahtevami, stopnišča, čakalnice, čajne kuhinje |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitarni prostori, utility, pomožni prostori, tehnični prostori |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vhodne avle, sejne ali konferenčne sobe, menze, družabni prostori |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostori za stranke, razstavni in predstavitveni prostori |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostori za sestanke in konference, sodne dvorane, vodstveni prostori z opremo po meri ali sofisticirano tehnično opremo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Poslovne, sejne ali konferenčne sobe v prefinjenem dizajnu s pohištvom in opremo po meri, dodelano opremo ali zelo visokimi tehničnimi zahtevami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 4. Zdravstveni prostori in prostori za oskrbo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odprte igralnice ali avle |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preprosti prostori za počitek ali pomožni prostori |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posvetovalne, negovalne, bolniške, bivalne ali družabne sobe s povprečnimi potrebami brez medicinske tehnične opreme |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambulante in prostori za oskrbo z opremo ali medicinsko tehnološko opremo v zdravstvenih, terapevtskih, rehabilitacijskih ali negovalnih ustanovah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacijske dvorane, porodne sobe, rentgenske sobe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 5. Trgovina in gostinstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prodajne stojnice za začasno uporabo |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kioski, prodajna skladišča, pomožni prostori s preprostimi napravami in opremo |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povprečne trgovine ali restavracije, nakupovalne površine, restavracije s hitro hrano |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specializirane trgovine, butiki, razstavni saloni, kinodvorane, velike kuhinje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Razstavna stojala, če se uporabljajo sistemske ali modularne komponente |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posamezne razstavne stojnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobe za goste, visokokakovostni sanitarni prostori, npr. v restavracijah, barih, vinskih barih, kavarnah, klubskih sobah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Gostinski ali sanitarni prostori, npr. v penzionih ali hotelih s povprečnimi zahtevami ali napravami ali opremo |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostori za goste, recepcije ali zabaviščni prostori v hotelih z individualno zasnovo ali opremo ali z vrhunsko opremo ali tehnično opremo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Šport in prosti čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomožni ali servisni prostori v športnih objektih ali bazenih |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazeni, fitnes, velnes ali savna, veliki športni objekti |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Športne, večnamenske ali mestne dvorane, telovadnice, plesne šole |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Gospodarstvo, industrija, kmetijstvo, promet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preproste dvorane ali delavnice brez posebne opreme, paviljoni |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kmetijski gospodarski prostori |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trgovski prostori, delavnice s tehnično ali mehansko opremo |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Celotne delavnice ali industrijski objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Gostinska ali poslovna območja na letališčih, železniških postajah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 8. Infrastruktura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostori v podzemnih garažah, podhodih |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kultura, prostori za obrede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulturni ali sakralni objekti, verski prostori |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Individualno oblikovane razstavne, muzejske ali gledališke površine |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Koncertne ali gledališke dvorane, studijske sobe za radio, televizijo ali gledališče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

## STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA UREDITEV ODPRTEGA PROSTORA

Ureditve odprtega prostora so načrtovane in oblikovane površine ali območja na prostem ter krajinskoarhitekturni objekti oziroma ureditve, vključno s pripadajočo zunanjo opremo, samostojne ali v povezavi s stavbami oziroma znotraj stavb (atriji).

Storitve na področju projektiranja ureditve odprtega prostora obsegajo storitve za novogradnjo, prizidavo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta in spremembo namembnosti.

### Obračunski stroški

Pri izračunu števila NU za osnovne storitve na področju projektiranja ureditev odprtega prostora se upoštevajo stroški stroškovne skupine E.

Če izvajalec ne projektira niti ne sodeluje pri naročilu ali ne nadzira njihove izvedbe ali namestitve, se v obračunskih stroških ne upoštevajo stroški naslednjih del:

- stroški priprave zemljišča,

- stroški izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo,

- stroški izdelave spodnjega in zgornjega ustroja območij za pešce, razen izvedbe zaključnih površin.

### Delitev na faze in podfaze

Število NU osnovnih storitev za faze od 1 do 5 se razdeli v skladu s spodaj navedenimi odstotnimi vrednostmi od izhodiščnega števila NU, določenega v poglavju 5.5:

| 1. Zagon | 3 % |
| --- | --- |
| 1.1. Zagon projekta | 1 % |
| 1.2. Študija izvedljivosti | 1 % |
| 1.3. Opredelitev | 1 % |
| 2. Projektiranje | 62 % |
| 2.1. Snovanje | 10 % |
| 2.2. Idejno projektiranje | 16 % |
| 2.3. Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj | 4 % |
| 2.4. Projektiranje za izvedbo | 25 % |
| 2.5. Priprava gradiv za naročilo gradnje | 7 % |
| 3. Naročanje | 3 % |
| 3.1. Naročilo tehnološke opreme | 1 % |
| 3.2. Gradbena pogodba | 2 % |
| 4. Gradnja | 30 % |
| 4.1. Priprava gradnje | 1 % |
| 4.2. Izvajanje gradnje | 24 % |
| 4.3. Poskusno obratovanje | 1 % |
| 4.4. Predaja objekta | 2 % |
| 4.5. Dovoljenje za uporabo | 2 % |
| 5. Uporaba | 2 % |
| 5.1. Obratovanje | 1 % |
| 5.2. Vzdrževanje | 1 % |

### Določanje cenovnega razreda

Cenovni razred za storitve na področju projektiranja odprtega prostora se določi glede na naslednja merila za ocenjevanje:

- zahteve glede umeščanja v prostor,

- zahteve glede varstva okolja in ohranjanja narave,

- število funkcijskih območij in kompleksnost povezav,

- oblikovalske zahteve, zahtevnost konstrukcije in obdelave,

- opremljenost z oskrbovalnimi napravami in opremo.

Pri določanju cenovnega razreda je treba upoštevati standardne primere v seznamu objektov v poglavju 5.6. Če je za ureditev odprtega prostora mogoče določiti različne cenovne razrede in obstaja dvom, v kateri razred se lahko uvrsti, je treba cenovni razred določiti glede na zgornja merila s točkovanjem. Točkuje se na naslednji način:

- po merilih za ocenjevanje iz 1., 2. in 4. točke vsakokrat do 8 točk,

- po merilih za ocenjevanje iz 3. in 5. točke vsakokrat do 6 točk.

Cenovni razred za ureditve odprtega prostora se določi na podlagi seštevka ocenjevalnih točk:

cenovni razred I: 	do 8 točk,

cenovni razred II: 	od 9 do 15 točk,

cenovni razred III: 	od 16 do 22 točk,

cenovni razred IV: 	od 23 do 29 točk,

cenovni razred V: 	od 30 do 36 točk.

### Prenova

Pri prenovi ureditev odprtega prostora se lahko v skladu s poglavjem 3.13 za povprečno zahteven projekt sklene pisni dogovor o doplačilu v višini od 3 do 33 odstotkov.

### Tabela NU – odprti prostor

Tabela najnižjega in najvišjega število NU za izvedbo storitev na področju projektiranja ureditve odprtega prostora

| OBRAČUNSKI STROŠKI V EUR | CENOVNI RAZRED I |  | CENOVNI RAZRED II |  | CENOVNI RAZRED III |  | CENOVNI RAZRED IV |  | CENOVNI RAZRED V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zelo nizke zahteve |  | Nizke zahteve |  | Povprečne zahteve |  | Visoke zahteve |  | Zelo visoke zahteve |  |
| 10.000 | 37 | 45 | 45 | 53 | 53 | 64 | 64 | 81 | 81 | 92 |
| 20.000 | 46 | 54 | 54 | 65 | 65 | 82 | 82 | 93 | 93 | 101 |
| 25.000 | 55 | 66 | 66 | 79 | 79 | 99 | 99 | 112 | 112 | 123 |
| 30.000 | 64 | 77 | 77 | 92 | 92 | 115 | 115 | 131 | 131 | 143 |
| 35.000 | 73 | 88 | 88 | 105 | 105 | 131 | 131 | 149 | 149 | 163 |
| 40.000 | 82 | 98 | 98 | 118 | 118 | 147 | 147 | 167 | 167 | 183 |
| 50.000 | 99 | 119 | 119 | 143 | 143 | 178 | 178 | 202 | 202 | 221 |
| 60.000 | 116 | 139 | 139 | 167 | 167 | 208 | 208 | 236 | 236 | 258 |
| 75.000 | 140 | 168 | 168 | 201 | 201 | 251 | 251 | 285 | 285 | 312 |
| 100.000 | 179 | 214 | 214 | 257 | 257 | 321 | 321 | 364 | 364 | 399 |
| 125.000 | 216 | 258 | 258 | 311 | 311 | 387 | 387 | 440 | 440 | 482 |
| 150.000 | 253 | 301 | 301 | 362 | 362 | 452 | 452 | 513 | 513 | 562 |
| 200.000 | 322 | 384 | 384 | 462 | 462 | 576 | 576 | 654 | 654 | 716 |
| 250.000 | 388 | 463 | 463 | 557 | 557 | 695 | 695 | 789 | 789 | 864 |
| 350.000 | 514 | 614 | 614 | 738 | 738 | 921 | 921 | 1.045 | 1.045 | 1.145 |
| 500.000 | 691 | 825 | 825 | 992 | 992 | 1.238 | 1.238 | 1.405 | 1.405 | 1.539 |
| 650.000 | 864 | 1.031 | 1.031 | 1.240 | 1.240 | 1.547 | 1.547 | 1.756 | 1.756 | 1.923 |
| 800.000 | 1.030 | 1.230 | 1.230 | 1.479 | 1.479 | 1.845 | 1.845 | 2.094 | 2.094 | 2.293 |
| 1.000.000 | 1.245 | 1.486 | 1.486 | 1.787 | 1.787 | 2.228 | 2.228 | 2.530 | 2.530 | 2.771 |
| 1.250.000 | 1.503 | 1.794 | 1.794 | 2.158 | 2.158 | 2.691 | 2.691 | 3.054 | 3.054 | 3.345 |
| 1.500.000 | 1.753 | 2.092 | 2.092 | 2.516 | 2.516 | 3.138 | 3.138 | 3.562 | 3.562 | 3.901 |
| 2.000.000 | 2.220 | 2.700 | 2.700 | 3.180 | 3.180 | 3.840 | 3.840 | 4.860 | 4.860 | 5.520 |
| 3.000.000 | 3.108 | 3.780 | 3.780 | 4.452 | 4.452 | 5.376 | 5.376 | 6.804 | 6.804 | 7.728 |
| 5.000.000 | 4.810 | 5.850 | 5.850 | 6.890 | 6.890 | 8.320 | 8.320 | 10.530 | 10.530 | 11.960 |
| 7.500.000 | 6.660 | 8.100 | 8.100 | 9.540 | 9.540 | 11.520 | 11.520 | 14.580 | 14.580 | 16.560 |
| 10.000.000 | 8.140 | 9.900 | 9.900 | 11.660 | 11.660 | 14.080 | 14.080 | 17.820 | 17.820 | 20.240 |
| 15.000.000 | 11.100 | 13.500 | 13.500 | 15.900 | 15.900 | 19.200 | 19.200 | 24.300 | 24.300 | 27.600 |
| 20.000.000 | 13.320 | 16.200 | 16.200 | 19.080 | 19.080 | 23.040 | 23.040 | 29.160 | 29.160 | 33.120 |
| 25.000.000 | 14.800 | 18.000 | 18.000 | 21.200 | 21.200 | 25.600 | 25.600 | 32.400 | 32.400 | 36.800 |
| 50.000.000 | 17.575 | 21.375 | 21.375 | 25.175 | 25.175 | 30.400 | 30.400 | 38.475 | 38.475 | 43.700 |

### Seznam objektov – ureditve odprtega prostora

Tabela običajnih cenovnih razredov za projektiranje ureditev odprtega prostora

| OBJEKTI ODPRTEGA PROSTORA | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. V odprti krajini |  |  |  |  |  |
| Preprosta zunanja ureditev | x |  |  |  |  |
| Zasaditve v odprti krajini, drevoredi, nasadi | x |  |  |  |  |
| Ureditve ob avtocestah in cestah, zasaditve protivetrnih pasov, zelene ločevalne poteze | x | x |  |  |  |
| Zasaditve na prostem z zahtevami glede ohranjanja narave (izravnalni ukrepi, nadomestni habitati) |  |  | x |  |  |
| Območja varstva narave z različnimi zahtevami glede zagotavljanja ekoloških funkcij (npr. mreženja biotopov) |  |  |  | x |  |
| Zunanja ureditev in zasaditev odlagališč odpadkov, zbirnih centrov in smetišč |  | x | x |  |  |
| Krajinske ureditve vodotokov, brežin in plazišč |  |  | x |  |  |
| Počivališča, parkirišča, avtobusna in železniška postajališča in peroni z opremo, obračališča in druge utrjene površine, gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze | x | x |  |  |  |
| Izobraževalna območja, naravoslovne in druge učne poti |  |  |  | x |  |
| 2. V mestih in naseljih |  |  |  |  |  |
| Ozelenjena parkirišča in poti brez posebne opreme, zelenice |  | x | x |  |  |
| Parki, javni vrtovi in druge urejene zelene površine |  |  | x | x |  |
| Trgi (ki so ali niso sestavni deli javne ceste) in območja za pešce |  |  | x | x |  |
| Mestne ulice, avenije in drevoredi v varovalnem pasu cest ter drugi drevoredi, ozelenjene poti in druge povezave z urbano opremo |  |  |  | x |  |
| Mestni trgi in območja za pešce z visokimi ali zelo visokimi zahtevami glede opreme (mestna jedra, tržnice ipd.) |  |  |  | x | x |
| Zabaviščni in tematski parki (npr. vodni, adrenalinski, plezalni parki in podobni objekti na prostem) |  |  |  | x | x |
| Ureditve zahtevnega terena z opornimi zidovi ali drugimi oporami v naseljih |  |  | x | x |  |
| Ureditve vodotokov in nabrežij vodnih teles v naseljih |  |  |  | x | x |
| Odprti prostori na območjih enostavne pozidave v manjših podeželskih naseljih in ob posameznih objektih |  | x |  |  |  |
| Pripadajoče površine ob stavbah ter drugih objektih in napravah, vrtovi in ureditve z nizkimi ali povprečnimi zahtevami |  | x | x |  |  |
| Zunanje ureditve glede na tipologijo stavbe, s povprečnimi topografskimi pogoji ali povprečno opremo (npr. ob večstanovanjskih ali javnih stavbah) |  |  | x |  |  |
| Zunanje ureditve glede na tipologijo stavbe, z zahtevnimi ali posebno zahtevnimi topografskimi razmerami ali visokimi ali zelo visokimi zahtevami glede opreme (npr. soseske, zunanji prostor šol in vrtcev, domov za starejše, zunanji prostor reprezentančnih stavb ipd.) |  |  |  | x | x |
| Območja za pešce in mestni trgi z visokimi ali zelo visokimi zahtevami glede opreme (mestna jedra, tržnica) |  |  |  | x | x |
| Šolska dvorišča ter ​​naravoslovne učne poti in območja |  |  |  | x |  |
| Vrtovi in ​​vrtna dvorišča z reprezentativno funkcijo ali visokimi zahtevami |  |  |  | x | x |
| Zunanje ureditve v povezavi z zgodovinskimi stavbami ali drugimi objekti, zgodovinski parki in vrtovi, vrtni spomeniki |  |  |  |  | x |
| Območja urbanih vrtov (mestni vrtički, skupnostni vrtovi ipd.) |  |  | x | x |  |
| 3. Ozelenitev stavb |  |  |  |  |  |
| Terase in strešni vrtovi |  |  |  |  | x |
| Vertikalna in horizontalna ozelenitev ovoja stavb z visokimi ali zelo visokimi zahtevami (zelene strehe in zelene stene) |  |  |  | x | x |
| Ozelenitev v notranjih prostorih z visokimi ali zelo visokimi zahtevami |  |  |  | x | x |
| Notranja dvorišča, atriji z visokimi ali zelo visokimi zahtevami |  |  |  | x | x |
| 4. Igrišča in športni objekti |  |  |  |  |  |
| Smučišča in sankališča s tehnično opremo ali brez nje | x | x |  |  |  |
| Skakalnice |  |  |  | x | x |
| Športna igrišča in rekreacijska območja |  | x |  |  |  |
| Igrišča za igre z žogo, nogometna igrišča ipd. z nizkimi ali povprečnimi zahtevami |  | x | x |  |  |
| Športni objekti v odprti krajini, poligoni, tekmovalne steze, vzletišča, jahališča, površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske in konjske dirke s pomožnimi objekti |  |  | x | x |  |
| Kombinirana igrišča (z raznovrstnim programom), športna igrišča, teniška igrišča in igrišča z umetno podlago |  |  | x | x |  |
| Otroška igrišča |  |  |  | x |  |
| Športni objekti za atletiko, atletske steze s pripadajočimi ureditvami in športni stadioni |  |  |  | x | x |
| Igrišča za golf, konjeniški centri |  |  |  | x | x |
| Zunanji bazeni z visokimi zahtevami, bazenska kopališča |  |  |  | x | x |
| Šolska dvorišča in igrišča z igrali in vadbenimi napravami |  |  |  | x |  |
| 5. Posebni objekti |  |  |  |  |  |
| Gledališča na prostem |  |  |  | x |  |
| Razgledne ploščadi in opazovalnice |  |  | x | x |  |
| Šotorišča, kampi oziroma območja za kampiranje ali za avtodome s povprečnimi ali visokimi zahtevami |  |  | x | x |  |
| Pokopališča, spomeniki, spominska obeležja z visokimi ali zelo visokimi zahtevami |  |  |  | x | x |
| Živalski in botanični vrtovi, arboretumi |  |  |  |  | x |
| Objekti za zaščito pred hrupom in vetrom (protihrupne in protivetrne ograje ali drugi objekti) |  |  |  | x |  |
| Urbana oprema (grajena igrala, vodometi in vodnjaki), objekti za oglaševanje in informacijski panoji |  |  | x | x |  |
| Zunanje vrtne razstave in dvoranske vrtne predstavitve |  |  |  |  | x |
| Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine |  | x | x |  |  |
| 6. Drugi objekti na prostem |  |  |  |  |  |
| Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami (športna pristanišča in marine, tudi rečna pristanišča, oprema za plaže, pomoli in pontoni) |  |  |  | x | x |
| Urejena naravna kopališča, smučišča na vodi, vlečnice za smučanje na vodi, kajakaške proge |  |  |  | x | x |
| Vodne in obvodne ureditve s pretežno ekološkimi in krajinskimi elementi, ribniki brez jezov, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč |  |  | x | x |  |
| Reliefno preoblikovanje terena (nasipi, izkopi in odkopi) |  |  | x |  |  |
| Utrjene brežine (armirane brežine, podporni zidovi, suhozidi, zidovi iz gabionov, skalne ali kamnite zložbe) |  |  | x |  |  |

## STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV

### Obračunski stroški

Pri izračunu števila NU za osnovne storitve na področju projektiranja inženirskih objektov se upoštevajo stroški gradbeno-obrtniških del oziroma stroški stroškovne skupine C. V obračunske stroške se v celoti prištejejo tudi stroški tehnične opreme stroškovne skupine D, ki služijo namenu inženirskega objekta, kadar jih izvajalec načrtuje ali nadzira njihovo izvedbo.

Kadar izvajalec teh sistemov ne načrtuje in ne nadzira njihove izvedbe, se stroški tehnične opreme v obračunske stroške štejejo na naslednji način:

- v celoti do višine 25 odstotkov drugih obračunskih stroškov in

- preostali del teh stroškov v višini ene polovice.

Če izvajalec ne projektira niti ne nadzira izvajanja teh del, se v obračunskih stroških ne upoštevajo stroški naslednjih del:

- stroški priprave zemljišča,

stroški javnega komunalnega opremljanja,

stroški izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo, prestavitve komunalnih vodov,

stroški ureditve odprtega prostora,

stroški prometnih ukrepov v času gradnje,

stroški opreme in pomožnih naprav za inženirske gradnje.

### Delitev na faze in podfaze

Število NU za osnovne storitve v fazah od 1 do 5 se razdeli v skladu s spodaj navedenimi odstotnimi vrednostmi od izhodiščnega števila NU, določenega v poglavju 6.5:

| 1. Zagon | 2 % |
| --- | --- |
| 1.1. Zagon projekta | 1 % |
| 1.2. Študija izvedljivosti | 0,5 % |
| 1.3. Opredelitev | 0,5 % |
| 2. Projektiranje | 78 % |
| 2.1. Snovanje | 20 % |
| 2.2. Idejno projektiranje | 25 % |
| 2.3. Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj | 5 % |
| 2.4. Projektiranje za izvedbo | 15 % |
| 2.5. Priprava gradiv za naročilo gradnje | 13 % |
| 3. Naročanje | 4 % |
| 3.1. Naročilo tehnološke opreme | 1 % |
| 3.2. Gradbena pogodba | 3 % |
| 4. Gradnja | 15 % |
| 4.1. Priprava gradnje | 0,5 % |
| 4.2. Izvajanje gradnje | 12 % |
| 4.3. Poskusno obratovanje | 0,5 % |
| 4.4. Predaja objekta | 1 % |
| 4.5. Dovoljenje za uporabo | 1 % |
| 5. Uporaba | 1 % |
| 5.1. Obratovanje | 0,5 % |
| 5.2. Vzdrževanje | 0,5 % |

Kadar gre za inženirske objekte, pri katerih je potrebna zasnova gradbenih konstrukcij, se delež za fazo 2.1 Snovanje poveča za 10 %.

Kadar je treba za izvedbo izdelati nadpovprečen obseg risb, se za fazo 2.4 Projektiranje za izvedbo določi 15–35 %.

Kadar gre za projektiranje inženirskih gradenj velikih dolžin z enakimi konstrukcijskimi pogoji in je število NU nesorazmerno, se izračunana najnižja vrednost v skladu s poglavjem 3.8 zniža s pisnim dogovorom.

### Določanje cenovnega razreda

Cenovni razred za osnovne storitve na področju projektiranja inženirskih gradenj se določi na podlagi seznama objektov oziroma glede na naslednja merila za ocenjevanje:

- geomehanske danosti gradbenega zemljišča,

- tehnična oprema in opremljenost,

- vključevanje v okolje ali v območje objekta,

- število funkcionalnih področij ali konstrukcijske in tehnične zahteve,

- specifični tehnični pogoji.

Pri določanju cenovnega razreda je treba upoštevati standardne primere v seznamu objektov v poglavju 6.6. Če je za inženirski objekt mogoče določiti različne cenovne razrede in obstaja dvom, v kateri razred se lahko uvrsti, je treba cenovni razred določiti glede na zgornja merila s točkovanjem. Točkuje se na naslednji način:

- po merilih za ocenjevanje iz 1., 2. in 3. točke vsakokrat do 5 točk,

- po merilih za ocenjevanje iz 4. točke do 10 točk,

- po merilih za ocenjevanje iz 5. točke do 15 točk.

Cenovni razred za projektiranje inženirskih objektov se določi na podlagi seštevka ocenjevalnih točk:

cenovni razred I: 	do 10 točk,

cenovni razred II: 	od 11 do 17 točk,

cenovni razred III: 	od 18 do 25 točk,

cenovni razred IV: 	od 26 do 33 točk,

cenovni razred V: 	od 34 do 40 točk.

### Prenova

Pri prenovi inženirskih objektov se lahko za povprečno zahteven projekt sklene pisni dogovor o doplačilu v skladu s poglavjem 3.13.

### Tabela NU – inženirski objekti

| OBRAČUNSKI STROŠKI V EUR | CENOVNI RAZRED I |  | CENOVNI RAZRED II |  | CENOVNI RAZRED III |  | CENOVNI RAZRED IV |  | CENOVNI RAZRED V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zelo nizke zahteve |  | Nizke zahteve |  | Povprečne zahteve |  | Visoke zahteve |  | Zelo visoke zahteve |  |
| 25.000 | 43 | 51 | 51 | 60 | 60 | 68 | 68 | 75 | 75 | 84 |
| 35.000 | 56 | 67 | 67 | 77 | 77 | 88 | 88 | 98 | 98 | 109 |
| 50.000 | 74 | 88 | 88 | 102 | 102 | 116 | 116 | 129 | 129 | 143 |
| 75.000 | 101 | 120 | 120 | 139 | 139 | 159 | 159 | 177 | 177 | 196 |
| 100.000 | 126 | 150 | 150 | 174 | 174 | 198 | 198 | 220 | 220 | 245 |
| 150.000 | 172 | 205 | 205 | 238 | 238 | 271 | 271 | 302 | 302 | 335 |
| 200.000 | 215 | 256 | 256 | 297 | 297 | 339 | 339 | 377 | 377 | 418 |
| 300.000 | 294 | 350 | 350 | 407 | 407 | 463 | 463 | 515 | 515 | 571 |
| 500.000 | 436 | 519 | 519 | 602 | 602 | 686 | 686 | 763 | 763 | 846 |
| 750.000 | 595 | 708 | 708 | 822 | 822 | 936 | 936 | 1.041 | 1.041 | 1.154 |
| 1.000.000 | 741 | 882 | 882 | 1.024 | 1.024 | 1.166 | 1.166 | 1.296 | 1.296 | 1.438 |
| 1.500.000 | 1.012 | 1.206 | 1.206 | 1.400 | 1.400 | 1.593 | 1.593 | 1.772 | 1.772 | 1.965 |
| 2.000.000 | 1.263 | 1.505 | 1.505 | 1.746 | 1.746 | 1.988 | 1.988 | 2.211 | 2.211 | 2.452 |
| 3.000.000 | 1.724 | 2.053 | 2.053 | 2.383 | 2.383 | 2.713 | 2.713 | 3.017 | 3.017 | 3.346 |
| 5.000.000 | 2.545 | 3.031 | 3.031 | 3.518 | 3.518 | 4.004 | 4.004 | 4.453 | 4.453 | 4.940 |
| 7.500.000 | 3.480 | 4.146 | 4.146 | 4.811 | 4.811 | 5.476 | 5.476 | 6.090 | 6.090 | 6.756 |
| 10.000.000 | 4.345 | 5.175 | 5.175 | 6.006 | 6.006 | 6.836 | 6.836 | 7.603 | 7.603 | 8.434 |
| 15.000.000 | 5.936 | 7.071 | 7.071 | 8.206 | 8.206 | 9.341 | 9.341 | 10.388 | 10.388 | 11.523 |
| 20.000.000 | 7.404 | 8.820 | 8.820 | 10.235 | 10.235 | 11.651 | 11.651 | 12.957 | 12.957 | 14.373 |
| 25.000.000 | 8.785 | 10.464 | 10.464 | 12.143 | 12.143 | 13.823 | 13.823 | 15.373 | 15.373 | 17.053 |
| 50.000.000 | 13.860 | 16.500 | 16.500 | 19.140 | 19.140 | 21.780 | 21.780 | 24.200 | 24.200 | 26.950 |
| 100.000.000 | 22.680 | 27.000 | 27.000 | 31.320 | 31.320 | 35.640 | 35.640 | 39.600 | 39.600 | 44.100 |
| 150.000.000 | 30.240 | 36.000 | 36.000 | 41.760 | 41.760 | 47.520 | 47.520 | 52.800 | 52.800 | 58.800 |
| 200.000.000 | 35.280 | 42.000 | 42.000 | 48.720 | 48.720 | 55.440 | 55.440 | 61.600 | 61.600 | 68.600 |

### Seznam objektov – inženirski objekti (izbor)

Tabela običajnih cenovnih razredov za projektiranje inženirskih objektov

| INŽENIRSKI OBJEKTI | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Objekti in naprave za oskrbo z vodo |  |  |  |  |  |
| Cisterne | x |  |  |  |  |
| 2. Objekti in naprave za odstranjevanje in čiščenje odpadnih vod z izjemo drenažnih sistemov, ki so namenjeni prometnim površinam in odvodnjavanju (odprti prostor) |  |  |  |  |  |
| Zbiralniki deževnice |  | x |  |  |  |
| Male komunalne čistilne naprave, enostavna črpališča in dvižne naprave |  | x |  |  |  |
| Čistilne naprave s skupno aerobno stabilizacijo, črpališča in dvižne naprave |  |  | x |  |  |
| Čistilne naprave, zahtevnejša črpališča in dvižne naprave |  |  |  | x |  |
| Zahtevne čistilne naprave |  |  |  |  | x |
| 3. Objekti in naprave za hidrotehniko razen ureditev vodotokov in nabrežij ter vodnih in obvodnih ureditev (odprti prostor) |  |  |  |  |  |
| Namakanje in odvodnjavanje brez cevnih sistemov, obsežna zemeljska dela z različnimi nivoji ali materiali |  | x |  |  |  |
| Posamezna vodna telesa z enakomernim padcem in prečnim prerezom z izjemo posameznih vodnih teles s pretežno ekološkimi in krajinsko oblikovalskimi elementi | x |  |  |  |  |
| Posamezna vodna telesa z enakomernim padcem in enakomerno spremenljivim prečnim prerezom |  | x |  |  |  |
| Posamezna vodna telesa z neenakomernim padcem in neenakomerno spremenljivim prečnim prerezom |  |  | x |  |  |
| Posamezna vodna telesa z neenakomernim padcem in številnimi spremembami prečnega prerez, vodni sistemi s številnimi spremembami prereza, zlasti zahtevno projektiranje vodotokov z visokimi tehničnimi zahtevami in izravnalnimi ukrepi |  |  |  | x |  |
| Bajerji z nasipi višine do 3 m nad terenom brez razbremenilnikov visoke vode in regulacijskih odtočnih objektov | x |  |  |  |  |
| Bajerji z nasipi višine več kot 3 m nad terenom brez razbremenilnikov visokih vod, ribniki z nasipi višine do 3 m nad terenom z razbremenilnikom visokih vod |  | x |  |  |  |
| Zadrževalniki in nasipi z višino do 5 m nad terenom ali do 100.000 m3 prostornine |  |  | x |  |  |
| Zadrževalniki in nasipi s prostornino od 100.000 m³ do 5.000.000 m³ |  |  |  | x |  |
| Zadrževalniki in nasipi s prostornino nad 5.000.000 m3 |  |  |  |  | x |
| Nasipi in jezovi |  | x |  |  |  |
| Zahtevni nasipi in jezovi |  |  | x |  |  |
| Izredno zahtevni nasipi in jezovi |  |  |  | x |  |
| Preprosti rovi in predori | x |  |  |  |  |
| Rovi in prepusti |  | x |  |  |  |
| Zahtevni rovi in prepusti |  |  | x |  |  |
| Posebno zahtevni rovi in prepusti |  |  |  | x |  |
| Enostavne fiksne zapornice |  | x |  |  |  |
| Fiksne zapornice |  |  | x |  |  |
| Preproste premične zapornice |  |  | x |  |  |
| Premične zapornice |  |  |  | x |  |
| Preproste pregrade in zapore kanalov |  |  | x |  |  |
| Pregrade in zapore kanalov |  |  |  | x |  |
| Majhne hidroelektrarne |  |  | x |  |  |
| Hidroelektrarne |  |  |  | x |  |
| Zahtevne hidroelektrarne, npr. črpalne ali kavernske elektrarne |  |  |  |  | x |
| Protipoplavni jezovi in stene |  |  | x |  |  |
| Protipoplavni jezovi in stene v zahtevnih pogojih |  |  |  | x |  |
| Poplavni kesoni, zahtevni jezovi, valobrani |  |  |  |  | x |
| Privezi za čolne z bitvami, sidrišči, valobrani in bojami na stoječih vodah | x |  |  |  |  |
| Privezi za čolne z bitvami, sidrišči, valobrani in bojami na tekočih vodah, enostavni nakladalni mostovi za ladje z enostavnimi obalnimi zidovi in pomoli |  | x |  |  |  |
| Nakladalni mostovi za ladje, pristanišča z bitvami, sidrišči, valobrani in bojami z obalnimi zidovi in pomoli z velikimi obremenitvami |  |  | x |  |  |
| Pristanišča, nakladalni mostovi za ladje v primeru plime ali poplave, pristanišča v primeru plime in poplave, zahtevne obalne stene in pomoli |  |  |  | x |  |
| Zahtevni plavajoči pomoli, premični nakladalni mostovi |  |  |  |  | x |
| Preproste ojačitve brežin | x |  |  |  |  |
| Obalni zidovi in stene |  | x |  |  |  |
| Zahtevni obalni zidovi in stene, utrditev brežin na vodnih poteh |  |  | x |  |  |
| Ladijski kanali z bitvami, obalnimi zidovi, s preprostimi pogoji |  |  | x |  |  |
| Ladijski kanali z bitvami, obalnimi zidovi, v zahtevnih razmerah, s prehodi |  |  |  | x |  |
| Mostovi za komunalne vode |  |  |  |  | x |
| Preproste zapornice za ladje in čolne |  | x |  |  |  |
| Ladijske zapornice za nizko višino dviga |  |  | x |  |  |
| Ladijske zapornice za veliko višino dviga |  |  |  | x |  |
| Dvigala za ladje |  |  |  |  | x |
| Ladjedelnice, preprosti suhi doki |  |  | x |  |  |
| Zahtevni suhi doki |  |  |  | x |  |
| Plavajoči doki |  |  |  |  | x |
| 4. Objekti in naprave za oskrbo in odstranjevanje |  |  |  |  |  |
| 5. Objekti in naprave za odstranjevanje odpadkov |  |  |  |  |  |
| Začasna skladišča, nepokriti zbirni centri in prekladalne postaje za odpadke, odpadno embalažo in kosovne odpadke brez dodatnih naprav | x |  |  |  |  |
| Začasna skladišča, nepokriti zbirni centri in prekladalne postaje za odpadke, odpadno embalažo in kosovne odpadke s preprostimi dodatnimi napravami |  | x |  |  |  |
| Začasna skladišča, nepokriti zbirni centri in prekladalne postaje za odpadke, odpadno embalažo in kosovne odpadke z zahtevnimi dodatnimi napravami |  |  | x |  |  |
| Enostavne, enostopenjske naprave za predelavo odpadkov |  | x |  |  |  |
| Naprave za predelavo odpadkov |  |  | x |  |  |
| Večstopenjske naprave za predelavo odpadkov |  |  |  | x |  |
| Enostavne naprave za predelavo gradbenih odpadkov |  | x |  |  |  |
| Naprave za predelavo gradbenih odpadkov |  |  | x |  |  |
| Odlagališča gradbenih odpadkov brez posebnih naprav |  | x |  |  |  |
| Odlagališča gradbenih odpadkov |  |  | x |  |  |
| Kompostirnice rastlinskih odpadkov brez posebnih naprav |  | x |  |  |  |
| Kompostirnice organskih odpadkov, kompostirnice rastlinskih odpadkov |  |  | x |  |  |
| Kompostirnice |  |  |  | x |  |
| Odlagališča nenevarnih odpadkov in monodeponije |  |  | x |  |  |
| Odlagališča nenevarnih odpadkov in monoodlagališča z visokimi tehničnimi zahtevami |  |  |  | x |  |
| Sistemi za kondicioniranje nevarnih odpadkov |  |  |  | x |  |
| Sežigalnice, naprave za pirolizo |  |  |  |  | x |
| Odlagališča nevarnih odpadkov |  |  |  | x |  |
| Sistemi za podzemna odlagališča |  |  |  | x |  |
| Odlagališča zabojnikov |  |  |  | x |  |
| Tesnjenje starih nanosov in onesnaženih mest |  |  | x |  |  |
| Tesnjenje starih nanosov in onesnaženih mest z visokimi tehničnimi zahtevami |  |  |  | x |  |
| Sanacija starih odlagališč odpadkov in kontaminiranih zemljišč |  |  |  | x |  |
| Naprave za čiščenje odpadne vode |  |  |  | x |  |
| Zahtevne naprave za čiščenje odpadne vode |  |  |  |  | x |
| 6. Inženirski objekti za promet |  |  |  |  |  |
| Protihrupne ograje z izjemo protihrupnih ograj kot krajinskega oblikovanja | x |  |  |  |  |
| Enostavni sistemi za zaščito pred hrupom |  | x |  |  |  |
| Sistemi za zaščito pred hrupom |  |  | x |  |  |
| Sistemi za zaščito pred hrupom v zahtevnem urbanem okolju |  |  |  | x |  |
| Ravni enopoljni mostovi preproste zasnove |  | x |  |  |  |
| Enopoljni mostovi |  |  | x |  |  |
| Enostavni večpoljni in ločni mostovi |  |  | x |  |  |
| Zahtevni eno- in večpoljni mostovi in ločni mostovi |  |  |  | x |  |
| Zahtevne vzdolžno prednapete jeklene konstrukcije |  |  |  |  | x |
| Izredno zahtevni mostovi |  |  |  |  | x |
| Predori in tuneli |  |  | x |  |  |
| Zahtevni predori in tuneli |  |  |  | x |  |
| Zelo zahtevni predori in tuneli |  |  |  |  | x |
| Postaje podzemne železnice |  |  | x |  |  |
| Zahtevne postaje podzemne železnice |  |  |  | x |  |
| Posebno zahtevne postaje in prestopne postaje podzemne železnice |  |  |  |  | x |
| 7. Drugi inženirski objekti |  |  |  |  |  |
| Enostavni dimniki |  | x |  |  |  |
| Dimniki |  |  | x |  |  |
| Zahtevni dimniki |  |  |  | x |  |
| Posebno zahtevni dimniki |  |  |  |  | x |
| Enostavni jambori in stolpi brez nadgradenj | x |  |  |  |  |
| Jambori in stolpi brez nadgradenj |  | x |  |  |  |
| Jambori in stolpi z nadgradnjami |  |  | x |  |  |
| Jambori in stolpi z nadgradnjami in etažami z uporabnimi površinami |  |  |  | x |  |
| Jambori in stolpi z nadgradnjami in etažami z uporabnimi površinami v javni rabi |  |  |  |  | x |
| Zahtevne vetrnice |  |  |  | x |  |
| Nesidrani enostavni masivni podporni in oporni zidovi z majhnimi višinskimi razlikami brez prometne obremenitve kot sredstvo za preoblikovanje terena in za konstrukcijsko zaščito pobočij | x |  |  |  |  |
| Nesidrani enostavni masivni podporni in oporni zidovi s prometnimi obremenitvami na nezahtevnem terenu |  | x |  |  |  |
| Sidrani masivni podporni in oporni zidovi ali nesidrani masivni podporni in oporni zidovi na zahtevnem terenu |  |  | x |  |  |
| Sidrani masivni podporni in oporni zidovi na zahtevnem terenu |  |  |  | x |  |
| Sidrani masivni podporni in oporni zidovi na izredno zahtevnem terenu |  |  |  |  | x |
| Samostojne podzemne garaže, enostavne kaverne in komore, enostavne predori |  |  | x |  |  |
| Zahtevne samostojne podzemne garaže, zahtevne kaverne in komore, zahtevni predori |  |  |  | x |  |
| Izredno zahtevne kaverne in komore |  |  |  |  | x |

## STORITVE NA PODROČJU PROJEKTIRANJA OBJEKTOV PROMETNE INFRASTRUKTURE

### Obračunski stroški

Pri izračunu števila NU za osnovne storitve na področju projektiranja objektov prometne infrastrukture se upoštevajo stroški gradbeno-obrtniških del oziroma stroški stroškovne skupine C. V obračunske stroške se v celoti prištejejo tudi stroški tehnične opreme stroškovne skupine D, ki služijo namenu tega objekta, kadar jih izvajalec načrtuje ali nadzira njihovo izvedbo.

Kadar izvajalec teh sistemov ne načrtuje in ne nadzira njihove izvedbe, se stroški tehničnih naprav v obračunske stroške štejejo na naslednji način:

- v celoti do višine 25 odstotkov obračunskih stroškov gradbenih del in

- preostali del teh stroškov v višini ene polovice.

Če izvajalec ne projektira niti ne nadzira izvajanja teh del, se v obračunskih stroških ne upoštevajo stroški naslednjih del:

- stroški priprave zemljišča,

- stroški javnega komunalnega opremljanja,

- stroški izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo, prestavitve komunalnih vodov,

- stroški ureditve odprtih površin,

- stroški prometnih ukrepov v času gradnje,

- stroški pomožne opreme in naprav cestnega, železniškega in zračnega prometa.

Pri osnovnih storitvah v fazah 1, 2, 3 in 5 na področju projektiranja prometne infrastrukture se upoštevajo tudi naslednji stroški:

  - stroški zemeljskih del, vključno s skalnimi deli, do višine 40 odstotkov drugih upravičenih stroškov,

  - 10 odstotkov obračunskih stroškov gradnje inženirskih objektov, če izvajalec sočasno ne prevzema tudi osnovnih storitev za te gradnje.

Zgoraj določeni obračunski stroški se nanašajo na osnovne storitve v fazah 1, 2, 3 in 5:

- za ceste z več neprekinjenimi pasovi s skupno konstrukcijsko osjo in enakim vzdolžnim naklonom se obračunski stroški upoštevajo na naslednji način:

- do 85 odstotkov za tripasovne ceste,

- do 70 odstotkov za štiripasovne ceste,

- do 60 odstotkov za ceste z več kot štirimi pasovi;

- pri tirnih in peronskih gradnjah, ki imajo skupen planum (zgornji ustroj), se upošteva 90 odstotkov obračunskih stroškov; odstotek za sisteme tirov in ploščadi z več kot dvema tiroma ali ploščadma se določi svobodno.

### Delitev na faze in podfaze

Število NU za osnovne storitve v fazah od 1 do 5 se razdeli v skladu s spodaj navedenimi odstotnimi vrednostmi od izhodiščnega števila NU, določenega v poglavju 7.5:

| 1. Zagon | 2 % |
| --- | --- |
| 1.1. Zagon projekta | 1 % |
| 1.2. Študija izvedljivosti | 0,5 % |
| 1.3. Opredelitev | 0,5 % |
| 2. Projektiranje | 78 % |
| 2.1. Snovanje | 20 % |
| 2.2. Idejno projektiranje | 25 % |
| 2.3. Priprava dokumentacije za pridobivanje dovoljenj | 8 % |
| 2.4. Projektiranje za izvedbo | 15 % |
| 2.5. Priprava gradiv za naročilo gradnje | 10 % |
| 3. Naročanje | 4 % |
| 3.1. Naročilo tehnološke opreme | 1 % |
| 3.2. Gradbena pogodba | 3 % |
| 4. Gradnja | 15 % |
| 4.1. Priprava gradnje | 0,5 % |
| 4.2. Izvajanje gradnje | 12 % |
| 4.3. Poskusno obratovanje | 0,5 % |
| 4.4. Predaja objekta | 1 % |
| 4.5. Dovoljenje za uporabo | 1 % |
| 5. Uporaba | 1 % |
| 5.1. Obratovanje | 0,5 % |
| 5.2. Vzdrževanje | 0,5 % |

### Določanje cenovnega razreda

Cenovni razred za storitve na področju projektiranja prometne infrastrukture se določi na podlagi seznama objektov oziroma glede na naslednja merila za ocenjevanje:

- geotehnične danosti gradbenega zemljišča,

- tehnična oprema in opremljenost,

- vključevanje v okolje ali v območje objekta,

- število funkcionalnih področij ali konstrukcijske in tehnične zahteve,

- specifični tehnični pogoji.

Pri določanju cenovnega razreda je treba upoštevati standardne primere v seznamu objektov v poglavju 7.6. Če je za posamezno gradnjo mogoče določiti različne cenovne razrede in obstaja dvom, v kateri razred se lahko gradnja uvrsti, je treba cenovni razred določiti glede na zgornja merila s točkovanjem. Točkuje se na naslednji način:

- po merilih za ocenjevanje iz 1. in 2. točke vsakokrat do 5 točk,

- po merilih za ocenjevanje iz 3. točke do 15 točk,

- po merilih za ocenjevanje iz 4. točke do 10 točk,

- po merilih za ocenjevanje iz 5. točke do 5 točk.

Cenovni razred za projektiranje inženirskih gradenj se določi na podlagi seštevka ocenjevalnih točk:

cenovni razred I: 	do 10 točk,

cenovni razred II: 	od 11 do 17 točk,

cenovni razred III: 	od 18 do 25 točk,

cenovni razred IV: 	od 26 do 33 točk,

cenovni razred V: 	od 34 do 40 točk.

### Prenova

Pri prenovi objektov prometne infrastrukture se lahko za povprečno zahteven projekt sklene pisni dogovor o doplačilu v skladu s poglavjem 3.13.

### Tabela NU – objekti prometne infrastrukture

| OBRAČUNSKI STROŠKI V EUR | CENOVNI RAZRED I |  | CENOVNI RAZRED II |  | CENOVNI RAZRED III |  | CENOVNI RAZRED IV |  | CENOVNI RAZRED V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zelo nizke zahteve |  | Nizke zahteve |  | Povprečne zahteve |  | Visoke zahteve |  | Zelo visoke zahteve |  |
| 25.000 | 49 | 58 | 58 | 67 | 67 | 76 | 76 | 85 | 85 | 94 |
| 35.000 | 62 | 74 | 74 | 86 | 86 | 98 | 98 | 109 | 109 | 121 |
| 50.000 | 81 | 97 | 97 | 112 | 112 | 128 | 128 | 142 | 142 | 157 |
| 75.000 | 109 | 130 | 130 | 151 | 151 | 172 | 172 | 192 | 192 | 213 |
| 100.000 | 135 | 161 | 161 | 187 | 187 | 213 | 213 | 237 | 237 | 263 |
| 150.000 | 183 | 218 | 218 | 253 | 253 | 288 | 288 | 320 | 320 | 355 |
| 200.000 | 226 | 270 | 270 | 313 | 313 | 356 | 356 | 396 | 396 | 439 |
| 300.000 | 305 | 364 | 364 | 422 | 422 | 481 | 481 | 535 | 535 | 593 |
| 500.000 | 445 | 530 | 530 | 616 | 616 | 701 | 701 | 779 | 779 | 864 |
| 750.000 | 600 | 715 | 715 | 829 | 829 | 944 | 944 | 1.050 | 1.050 | 1.165 |
| 1.000.000 | 741 | 882 | 882 | 1.024 | 1.024 | 1.166 | 1.166 | 1.296 | 1.296 | 1.438 |
| 1.500.000 | 1.000 | 1.191 | 1.191 | 1.383 | 1.383 | 1.574 | 1.574 | 1.750 | 1.750 | 1.941 |
| 2.000.000 | 1.237 | 1.474 | 1.474 | 1.710 | 1.710 | 1.946 | 1.946 | 2.165 | 2.165 | 2.401 |
| 3.000.000 | 1.668 | 1.987 | 1.987 | 2.306 | 2.306 | 2.625 | 2.625 | 2.919 | 2.919 | 3.238 |
| 5.000.000 | 2.426 | 2.890 | 2.890 | 3.354 | 3.354 | 3.818 | 3.818 | 4.246 | 4.246 | 4.710 |
| 7.500.000 | 3.280 | 3.907 | 3.907 | 4.534 | 4.534 | 5.161 | 5.161 | 5.740 | 5.740 | 6.367 |
| 10.000.000 | 4.062 | 4.839 | 4.839 | 5.615 | 5.615 | 6.392 | 6.392 | 7.109 | 7.109 | 7.886 |
| 15.000.000 | 5.490 | 6.539 | 6.539 | 7.589 | 7.589 | 8.638 | 8.638 | 9.607 | 9.607 | 10.657 |
| 20.000.000 | 6.795 | 8.094 | 8.094 | 9.393 | 9.393 | 10.693 | 10.693 | 11.892 | 11.892 | 13.191 |
| 25.000.000 | 8.016 | 9.548 | 9.548 | 11.081 | 11.081 | 12.613 | 12.613 | 14.028 | 14.028 | 15.560 |
| 50.000.000 | 12.150 | 14.490 | 14.490 | 16.830 | 16.830 | 19.170 | 19.170 | 21.330 | 21.330 | 23.670 |
| 100.000.000 | 18.900 | 22.540 | 22.540 | 26.180 | 26.180 | 29.820 | 29.820 | 33.180 | 33.180 | 36.820 |
| 150.000.000 | 24.300 | 28.980 | 28.980 | 33.660 | 33.660 | 38.340 | 38.340 | 42.660 | 42.660 | 47.340 |
| 200.000.000 | 27.000 | 32.200 | 32.200 | 37.400 | 37.400 | 42.600 | 42.600 | 47.400 | 47.400 | 52.600 |

### Seznam objektov – objekti prometne infrastrukture

Tabela običajnih cenovnih razredov za projektiranje objektov prometne infrastrukture

| OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CESTE |  |  |  |  |  |
| Ceste zunaj naselij |  |  |  |  |  |
| – brez posebnih horizontalnih elementov osi ali na zmerno neravnem terenu |  | x |  |  |  |
| – s posebnimi horizontalnimi elementi osi ali na neravnem terenu |  |  | x |  |  |
| – z večjim številom posebnih horizontalnih elementov osi ali na močno neravnem terenu |  |  |  | x |  |
| – na hribovitem terenu |  |  |  |  | x |
| Ceste in trgi v naselju |  |  |  |  |  |
| – stanovanjske in zbirne ulice |  | x |  |  |  |
| – druge mestne ulice z običajnimi prometnimi zahtevami ali normalnimi urbanističnimi razmerami (povprečno število povezav z okolico) |  |  | x |  |  |
| – druge mestne ulice z visokimi prometnimi zahtevami ali zahtevnimi urbanističnimi razmerami (veliko število povezav z okoljem) |  |  |  | x |  |
| – druge mestne ulice z visokimi prometnimi zahtevami ali zahtevnimi urbanističnimi razmerami (veliko število povezav z okoljem) |  |  |  |  | x |
| Poti |  |  |  |  |  |
| – na ravnem terenu z enostavnimi pogoji za odvodnjavanje | x |  |  |  |  |
| – na neravnem terenu z enostavnimi pogoji za gradnjo in odvodnjavanje |  | x |  |  |  |
| – na neravnem terenu z zahtevnimi pogoji za gradnjo in odvodnjavanje |  |  | x |  |  |
| Parkirišča, prometne površine |  |  |  |  |  |
| – preproste prometne površine, parkirišča zunaj urbanih območij | x |  |  |  |  |
| – notranja parkirišča |  | x |  |  |  |
| – območja umirjenega prometa z običajnimi urbanističnimi zahtevami |  |  | x |  |  |
| – območja umirjenega prometa z visokimi urbanističnimi zahtevami |  |  |  | x |  |
| – prometne površine za pretovarjanje cesta/cesta |  |  | x |  |  |
| – prometne površine za pretovarjanje v kombiniranem prometu |  |  |  | x |  |
| Bencinske črpalke, počivališča |  |  |  |  |  |
| – z običajnimi prometnimi zahtevami | x |  |  |  |  |
| – z visokimi prometnimi zahtevami |  |  | x |  |  |
| Vozlišča |  |  |  |  |  |
| – enostavna nivojska |  | x |  |  |  |
| – zahtevna nivojska |  |  | x |  |  |
| – zelo zahtevna nivojska |  |  |  | x |  |
| – enostavna zunajnivojska |  |  | x |  |  |
| – zahtevna zunajnivojska |  |  |  | x |  |
| – zelo zahtevna zunajnivojska |  |  |  |  | x |
| 2. ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
| Železniški tiri na odprtih progah |  |  |  |  |  |
| – brez kretnic in križišč | x |  |  |  |  |
| – brez posebnih horizontalnih elementov osi ali na zmerno neravnem terenu |  | x |  |  |  |
| – s posebnimi horizontalnimi elementi osi ali na neravnem terenu |  |  | x |  |  |
| – z večjim številom posebnih horizontalnih elementov osi ali na močno neravnem terenu |  |  |  | x |  |
| Tirni in peronski sistemi železniških postaj |  |  |  |  |  |
| – z enostavno tirno shemo |  | x |  |  |  |
| – z zahtevno tirno shemo |  |  | x |  |  |
| – z zelo zahtevno tirno shemo |  |  |  | x |  |
| 3. ZRAČNI PROMET |  |  |  |  |  |
| – enostavne prometne površine pristajališč, letališča za jadralna letala |  | x |  |  |  |
| – zahtevne prometne površine pristajališč, enostavne prometne površine letališč |  |  | x |  |  |
| – zahtevne prometne površine letališč |  |  |  | x |  |

## VIRI IN LITERATURA

DIN 276:2018-12 (2018). Kosten im Bauwesen.

Goljar, A., Cimolini, M. (2012). ARHIGRAM 2: poenostavljena merila za vrednotenje projektantskih storitev. Ljubljana: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije.

Gradbeni zakon (2017). Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP. Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108.

Gregorec, N., Ržišnik, A., Pollak, U., Sajevic, Z., Bunderla, M., Rožman, G. (2020). Metodologija in vrednotenje integralnih storitev arhitektov in inženirjev. Ljubljana: Protim Ržišnik Perc. Pridobljeno s https://www.protim.si/metodologija-vrednotenje.

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI (2021). Wiesbaden: Springer Vieweg. Pridobljeno s https://www.hoai.de/hoai/volltext/hoai-2021.

Pečovnik, F. DIN 276–1:2008-12 – slovenski prevod. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije. Pridobljeno s http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_praksa/DIN__276-1__2008-12_prevod-www.pdf.

Pečovnik, F. in dr. (2012). Merila za vrednotenje inženirskih storitev. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije. Pridobljeno s http://arhiv.izs.si/dobra-praksa/merila-za-vrednotenje-inzenirskih-storitev.

Renar, J. (2020). Posebne gradbene uzance 2020. Ljubljana: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za inženiring, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Pridobljeno s https://www.ozs.si/sekcija-gradbincev/posebne-gradbene-uzance-2020.

SIST EN 16310:2013 (2013). Inženirske storitve – Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte.

SIST ISO 6707-1:2019 (2019). Stavbe in gradbeni inženirski objekti – Slovar. 1. del: Splošni izrazi.

PRIMER: Vrednost celotne investicije znaša 2.100.000 evrov, odštejejo se stroški skupine 100 (nakup parcele) 600.000 evrov = 1.500.000 evrov. Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.000.000 evrov, vrednost inštalacijskih del (skupina 400) pa 500.000 evrov. Upravičeni stroški inštalacijskih del lahko znašajo največ 25 % drugih obračunskih stroškov, torej 25 % od 1.000.000 = 250.000. Od preostalega dela pa se upošteva še polovična vrednost, torej 500.000 – 250.000 = 250.000, in dalje 250.000 / 2 = 125.000. Obračunski stroški so torej 1.000.000 + 250.000 + 125.000 = 1.375.000 evrov.

Če izvajalec ta dela projektira, sodeluje pri njihovem naročanju in nadzira njihovo izvajanje, pa se v obračunskih stroških upoštevajo tudi stroški izvedbe teh del.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 se popis GOI del izdeluje v podfazi 2.5 Priprava gradiv za naročilo. Praksa preteklih let v Sloveniji je bila, da je bil popis del sestavni del projekta za izvedbo. Vendar se razpisna dokumentacije ne izdeluje vedno le na podlagi projekta za izvedbo, temveč tudi na podlagi razvitega idejnega projekta. Zato je smiselno, da je izdelava popisa zajeta v posebni podfazi.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 je osnovna storitev s področja spremljanja gradnje gradbeni nadzor. Odstotek, naveden v tej tabeli, tako ustreza deležu, ki pripada gradbenemu nadzoru. Kadar pa se namesto gradbenega nadzora izvaja projektantski nadzor, se delež zmanjša na 6 %.

Če izvajalec ta dela projektira in nadzira njihovo izvajanje, se v obračunskih stroških upoštevajo tudi stroški izvedbe teh del.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 se popis GOI del izdeluje v podfazi 2.5 Priprava gradiv za naročilo. Praksa preteklih let v Sloveniji je bila, da je bil popis del sestavni del projekta za izvedbo. Vendar se razpisna dokumentacije ne izdeluje vedno le na podlagi projekta za izvedbo, temveč tudi na podlagi razvitega idejnega projekta. Zato je smiselno, da je izdelava popisa zajeta v posebni podfazi.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 je osnovna storitev s področja spremljanja gradnje gradbeni nadzor. Odstotek, naveden v tej tabeli, tako ustreza deležu, ki pripada gradbenemu nadzoru. Kadar se namesto gradbenega nadzora izvaja projektantski nadzor, se delež zmanjša na 6 %.

Če izvajalec ta dela projektira in nadzira njihovo izvajanje, se v obračunskih stroških upoštevajo tudi stroški izvedbe teh del.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 se popis GOI del izdeluje v podfazi 2.5 Priprava gradiv za naročilo. Praksa preteklih let v Sloveniji je bila, da je bil popis del sestavni del projekta za izvedbo. Vendar se razpisna dokumentacije ne izdeluje vedno le na podlagi projekta za izvedbo, temveč tudi na podlagi razvitega idejnega projekta. Zato je smiselno, da je izdelava popisa zajeta v posebni podfazi.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 je osnovna storitev s področja spremljanja gradnje gradbeni nadzor. Odstotek, naveden v tej tabeli, tako ustreza deležu, ki pripada gradbenemu nadzoru. Kadar se namesto gradbenega nadzora izvaja projektantski nadzor, se delež zmanjša na 6 %.

Če izvajalec ta dela projektira in nadzira njihovo izvajanje, se v obračunskih stroških upoštevajo tudi stroški izvedbe teh del.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 se popis GOI del izdeluje v podfazi 2.5 Priprava gradiv za naročilo. Praksa preteklih let v Sloveniji je bila, da je bil popis del sestavni del projekta za izvedbo. Vendar se razpisna dokumentacije ne izdeluje vedno le na podlagi projekta za izvedbo, temveč tudi na podlagi razvitega idejnega projekta. Zato je smiselno, da je izdelava popisa zajeta v posebni podfazi.

V skladu s ST ZAPS 01:2021 je osnovna storitev s področja spremljanja gradnje gradbeni nadzor. Odstotek, naveden v tej tabeli, tako ustreza deležu, ki pripada gradbenemu nadzoru. Kadar se namesto gradbenega nadzora izvaja projektantski nadzor, se delež zmanjša na 6 %.